Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto MiHora Lampa se encuentra actualmente en una etapa avanzada de desarrollo. Durante esta fase se han realizado las siguientes actividades principales: - Levantamiento y refinamiento de requerimientos con foco en el COSAM Lampa, incorporando las necesidades de pacientes, profesionales y administrativos. - Diseño y ajuste del modelo de datos en base a Supabase (PostgreSQL), definiendo tablas para pacientes, profesionales, agenda, citas y auditoría. - Implementación de los módulos base en Django: login diferenciado por rol, gestión de pacientes, agenda profesional y creación/gestión de citas con estados. - Diseño e integración de la interfaz web utilizando Django Templates y Bootstrap 5, asegurando una visualización responsive en PC y dispositivos móviles. - Pruebas funcionales de los principales flujos: inicio de sesión, registro/edición de pacientes, creación y visualización de citas, y manejo de estados. - Definición del modelo de negocio y elaboración de un flujo de caja, VAN, TIR y Payback, considerando la venta de la plataforma a COSAM Lampa y potencialmente a otros centros (Conchalí, Huechuraba, Recoleta). - Elaboración de documentación: informes de avance, arquitectura del sistema, diagrama Gantt y presentación en PowerPoint para la defensa. Con estas actividades se han cumplido los objetivos específicos relacionados con el diseño de la arquitectura, el desarrollo del sistema web funcional, la integración con la base de datos y la validación inicial mediante pruebas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos generales y específicos definidos en la Fase 1 se mantienen vigentes. No obstante, se incorporó un matiz adicional: - Objetivo específico nuevo/ajustado: Evaluar la viabilidad económica del proyecto MiHora Lampa mediante la elaboración de un flujo de caja proyectado y el cálculo de indicadores financieros (VAN, TIR y Payback) asociados a la venta de licencias del sistema a centros de salud municipales. Este ajuste no modifica el propósito central del proyecto (desarrollar la plataforma de gestión de horas), pero añade una capa de análisis financiero que fortalece la proyección real del APT. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil Scrum definida en la Fase 1, con los siguientes ajustes menores: - Los sprints pasaron de ser estrictamente quincenales a tener una duración variable (entre 1 y 2 semanas), según la carga académica y laboral de los integrantes. - Se reforzó el uso de herramientas de gestión como Trello y GitHub para organizar backlog, tareas y commits. - Se introdujo una instancia de “revisión técnica” al final de cada sprint, donde se revisa código, pruebas y documentación antes de cerrar las tareas. Estos ajustes han permitido mantener el enfoque iterativo y colaborativo, pero adaptado a la realidad de tiempos y al volumen de trabajo de la asignatura. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que se presentan para esta fase son: - Repositorio de código del proyecto MiHora Lampa - Contiene los módulos de login, pacientes, profesionales, agenda y citas. - Permite verificar la arquitectura en Django, la conexión a Supabase y la implementación de la lógica de negocio. - Capturas de pantalla / video demostrativo de la plataforma - Inicio de sesión con roles diferenciados. - Panel de agenda profesional y calendario de citas. - Listado de pacientes y detalle de citas. - Diagrama de arquitectura del sistema - Muestra la interacción entre usuarios, servidor Django y base de datos Supabase. - Da cuenta de la estructura técnica y la separación de capas (presentación, lógica de negocio, datos). - Diagrama Gantt actualizado - Refleja el avance real de las actividades planificadas, destacando hitos cumplidos y ajustes de fechas. - Flujo de caja y análisis financiero (VAN, TIR, Payback) - Demuestra la viabilidad económica del proyecto considerando costos de desarrollo, hosting, mantención y venta de licencias a distintos COSAM. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de apps web / Análisis de sistemas | Levantamiento de requerimientos con COSAM Lampa | Entrevistas, WhatsApp, documentos referenciales | 1 semana | Eder / Ernesto | Se realizó revisión de procesos actuales y necesidades | Completado | Sin ajustes |
| Modelado de datos / BD relacional | Diseño de modelo de datos en Supabase (tablas pacientes, citas, agenda, etc.) | Supabase, diagramas ER | 2 semanas | Ernesto | Se ajustó varias veces según nuevas necesidades | Completado | Ajuste en estructura de tablas y relaciones |
| Desarrollo de software | Implementación de módulo de login y roles | Django, GitHub, VS Code | 2 semanas | Eder / Ernesto | Se completó login diferenciado paciente / profesional / administrativo | Completado | Se descartó integración inicial con Firebase y se migró a Supabase |
| Desarrollo de software | Desarrollo de módulos de pacientes, agenda y citas | Django, Supabase | 4 semanas | Ernesto (back-end) / Eder (front-end) | Hubo retraso por temas de horario y correcciones de TZ | En curso / con leve retraso | Reorganización de tareas en sprints y priorización de funcionalidades críticas |
| UX/UI y front-end | Maquetación de interfaces responsivas (Bootstrap 5) | Figma, Bootstrap, CSS | 3 semanas | Eder | Se ajustaron colores y estructura para mejorar legibilidad | En curso | Ajuste visual según feedback y pruebas en móvil |
| Gestión de proyectos / Documentación | Elaboración de informes Fase 2 (2.4 y 2.6), PPT y diagrama Gantt | Word, PowerPoint, herramientas online | 2 semanas | Ambos | Se ha avanzado en paralelo al desarrollo técnico | En curso | Se añadieron secciones de análisis financiero y modelo de negocio |
| Gestión de proyectos / Evaluación económica | Construcción de flujo de caja, VAN, TIR y Payback | Excel | 1 semana | Eder | Terminado y alineado con el modelo de licencias | Completado | Se afinaron montos de costos e ingresos para mayor realismo |
| Desarrollo de apps web / Análisis de sistemas | Levantamiento de requerimientos con COSAM Lampa | Entrevistas, WhatsApp, documentos referenciales | 1 semana | Eder / Ernesto | Se realizó revisión de procesos actuales y necesidades | Completado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado: - Experiencia previa de los integrantes en desarrollo web con Django y en bases de datos SQL. - Uso de herramientas de organización (Trello, GitHub) que han permitido tener claridad sobre tareas, responsables y fechas. - Comunicación constante entre los integrantes, lo que ha reducido malentendidos y permitió reaccionar rápido a problemas técnicos. - Contar con un caso real (COSAM Lampa) que entrega un contexto concreto y motiva el avance. Factores que han dificultado: - Compatibilizar el tiempo del proyecto con otras responsabilidades académicas y laborales (en particular, trabajo en consultoría SAP). - Problemas técnicos iniciales con la autenticación en Firebase, que obligaron a migrar a Supabase, afectando el cronograma de integración. - Ajustes necesarios en el manejo de zona horaria en Django, que generaron retrasos en la validación de las citas. Acciones tomadas para solucionarlos: - Replanificación de los sprints, concentrando esfuerzos en funcionalidades críticas (login, agenda, citas) antes de desarrollar módulos secundarios. - Migración técnica ordenada hacia Supabase, documentando cambios en modelos y configuración. - Búsqueda de soluciones específicas para el manejo de timezone, pruebas en distintos dispositivos y corrección del código. - Distribución más clara de responsabilidades: Ernesto se enfoca en back-end y base de datos; Eder en front-end, documentación y modelo de negocio.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Actividad de integración de notificaciones por correo/SMS: - Estado: Ajustada / postergada. - Justificación: Se decidió priorizar el funcionamiento estable de los módulos principales (agenda y citas). Las notificaciones se dejaron como mejora para una versión posterior, fuera del alcance de esta fase del APT. - Actividad de pruebas con usuarios reales del COSAM: - Estado: Ajustada. - Justificación: Por tiempos y coordinación institucional, las pruebas se han realizado con usuarios simulados (rol administrativo y profesional) en lugar de usuarios reales del centro. Se planifica una validación completa en una etapa posterior al APT. - Actividad de diseño de módulos adicionales (ej. estadísticas avanzadas / KPIs): - Estado: Ajustada. - Justificación: Se simplificó el alcance para asegurar la entrega de un sistema estable de gestión de horas, dejando los KPIs para una etapa posterior de evolución del producto. En general, los ajustes se orientan a acotar el alcance técnico para asegurar calidad y funcionalidad en los componentes clave, en vez de intentar abarcar demasiadas características en poco tiempo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Módulo de notificaciones automáticas (correo/SMS): - Motivo del retraso: Falta de tiempo y necesidad de analizar proveedores externos (API de correo/SMS) que no eran indispensables para la evaluación de la Fase 2. - Estrategia: Mantenerlo como mejora en el backlog, enfocando esta fase solo en funcionalidades esenciales. Se dejará documentado como proyección futura del proyecto. Pruebas formales con usuarios finales del COSAM Lampa: - Motivo del retraso: Coordinación institucional y tiempos de agenda del centro. - Estrategia: Completar primero una versión estable y luego plantear la prueba piloto al COSAM como etapa de implementación real, posterior al APT. Despliegue en un servidor público definitivo: - Motivo del retraso: Actualmente el sistema se ejecuta en entorno local/experimental; la contratación de hosting definitivo depende de decisiones posteriores (municipalidad, financiamiento, etc.). - Estrategia: Presentar la arquitectura y el plan de hosting (20 GB por COSAM) como propuesta clara, de modo que, una vez aprobado el proyecto, el despliegue sea un paso operativo relativamente sencillo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.