Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | MiHora Lampa |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software (front-end y back-end). Gestión de proyectos tecnológicos. Experiencia de usuario (UX/UI). |
| Competencias | Desarrollar aplicaciones web responsivas y funcionales. Integrar bases de datos y servicios externos (API, notificaciones). Diseñar interfaces accesibles, seguras y centradas en el usuario. Gestionar proyectos aplicando metodologías ágiles. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto MiHora Lampa surge ante la necesidad del Centro de Salud Mental COSAM Lampa de modernizar sus procesos de gestión de citas médicas, los cuales actualmente se realizan de manera manual o por teléfono, generando pérdida de horas, errores en la asignación y sobrecarga administrativa. El sistema busca digitalizar la gestión de horas y permitir que los pacientes puedan consultar y agendar sus citas de manera simple mediante su RUT, además de recibir recordatorios automáticos y mantener actualizados sus datos de contacto. El contexto geográfico corresponde a la comuna de Lampa, Región Metropolitana, donde la brecha digital aún afecta a muchos usuarios del sistema público, principalmente adultos mayores. Por ello, el proyecto propone una plataforma intuitiva, accesible y de fácil uso, adaptada a distintos dispositivos. El aporte de valor consiste en entregar una solución tecnológica aplicable a un contexto real, optimizando la eficiencia interna del COSAM y mejorando la experiencia de atención de los pacientes. Desde una mirada profesional, el proyecto refleja la aplicación de competencias clave de la Ingeniería en Informática al servicio de una necesidad comunitaria, integrando desarrollo, diseño y gestión en un entorno de salud pública. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una aplicación web responsiva para la gestión y consulta de horas médicas en el COSAM de Lampa, mejorando la accesibilidad de los pacientes y la eficiencia administrativa. Objetivos específicos: - Diseñar interfaces accesibles y responsivas, orientadas a adultos mayores. - Implementar un módulo de consulta de horas mediante RUT y visualización de historial. - Crear un sistema de actualización de datos de contacto de pacientes. - Desarrollar un panel administrador para gestión de pacientes, citas y noticias. - Incorporar recordatorios automáticos de citas para reducir inasistencias. - Asegurar la correcta validación y persistencia de datos mediante Supabase (PostgreSQL). - Implementar un login diferenciado según rol (paciente, profesional, administrativo). |
| 3. Metodología | Se utilizó la metodología ágil Scrum, que permitió un desarrollo iterativo, con planificación por sprints y revisiones periódicas del producto. Etapas del proceso: - Levantamiento de requerimientos: análisis del problema, usuarios y funcionalidades clave. - Diseño UX/UI: creación de prototipos en Figma y validación con usuarios simulados. - Desarrollo iterativo: programación del sistema en Django (back-end) y Bootstrap 5 (front-end). - Integración de base de datos: conexión estable con Supabase y manejo de modelos ORM. - Pruebas y ajustes: test de funcionalidad y corrección de errores. - Entrega y documentación: despliegue local y preparación del informe técnico. Roles definidos: - Product Owner (Eder Ortiz Villagra): definición de requerimientos, diseño UX/UI, validación de entregables. - Scrum Master (Ernesto Pino): control del cumplimiento de sprints, desarrollo back-end y manejo de base de datos. La metodología permitió un trabajo ordenado y adaptable, favoreciendo la corrección de imprevistos como la migración de Firebase a Supabase y los ajustes de zona horaria. |
| 4. Desarrollo | Etapas del Proyecto - Inicio y Análisis: - Se definieron los requerimientos funcionales y técnicos. - Se analizaron los procesos actuales del COSAM Lampa. - Se estableció la arquitectura general del sistema. - Diseño y Modelado: - Creación de prototipos en Figma. - Modelado de base de datos con tablas para pacientes, citas, profesionales y ubicaciones. - Desarrollo del Sistema: - Implementación del login diferenciado y paneles por rol. - Construcción del módulo de agenda profesional. - Integración de Supabase con Django. - Validación de RUT, correo y teléfono. - Pruebas y Ajustes: - Pruebas funcionales en entornos locales y móviles. - Solución del desfase horario mediante timezone.localtime(). - Optimización visual y responsiva del diseño. - Cierre y Presentación: - Elaboración del informe técnico final y video demostrativo. - Revisión de código, evidencias y documentación. Facilitadores - Conocimiento previo en Django, Python y bases de datos relacionales. - Buen manejo de herramientas de control de versiones (GitHub). - Trabajo colaborativo constante y comunicación efectiva. Dificultades - Problemas iniciales con Firebase (fallas de autenticación). - Desfase horario entre sistema y dispositivo móvil. - Ajustes de diseño responsive en pantallas pequeñas. Ajustes realizados - Migración de Firebase a Supabase (PostgreSQL) para mayor estabilidad. - Ajuste de zona horaria y sincronización de citas. - Mejora en diseño visual, agregando un esquema de color accesible. |
| 5. Evidencias | Las principales evidencias del proyecto son: Tipo de evidencia; Descripción; Propósito. Código fuente; Módulos de pacientes, profesionales, citas, agenda y autenticación desarrollados en Django.; Demostrar la implementación técnica y modular del sistema.. Mockups Figma; Pantallas principales del sistema (login, agenda, cita, panel administrativo).; Mostrar la interfaz y experiencia del usuario.. Diagrama de arquitectura; Flujo general de usuarios, servidor Django y base de datos Supabase.; Visualizar la estructura lógica del sistema.. Base de datos Supabase; Modelo con tablas y relaciones normalizadas.; Asegurar integridad y trazabilidad de la información.. Video demostrativo; Grabación del funcionamiento del sistema en entorno local.; Evidenciar el cumplimiento de objetivos funcionales.. Informe técnico final; Documento con desarrollo, metodología y resultados.; Facilitar la revisión académica del proyecto.. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El desarrollo de MiHora Lampa fortaleció competencias técnicas y de gestión, consolidando conocimientos en desarrollo web full-stack, bases de datos relacionales, metodologías ágiles y diseño centrado en el usuario. La experiencia permitió comprender los desafíos de la transformación digital en el sector público y reafirmar el interés profesional en crear soluciones tecnológicas con impacto social. Proyecciones: - Continuar perfeccionándose en desarrollo backend y seguridad informática. - Participar en proyectos de digitalización en salud y servicios públicos. - Aplicar el aprendizaje de Scrum en equipos profesionales de desarrollo. Este proyecto demostró que la Ingeniería en Informática puede aportar significativamente a la gestión de instituciones sociales, integrando innovación tecnológica con responsabilidad y vocación de servicio. |